Нормативно-технические документы по разработке и развитию САПР

5.1. Общие сведения

Разработка систем автоматизированного проектирования должна выполняться на основе комплекса взаимоувязанных государственных стандартов на САПР, который устанавливает основные положения, правила организации работ по созданию, функционированию и развитию систем: содержание и правила оформления документации; определяет требования и общие положения по разработке компонентов, комплексов средств, типовых методов и решений по автоматизации проектирования.

Комплекс государственных стандартов является единой нормативной основой создания, функционирования и развития САПР, обеспечивающий сокращение затрат и сроков на создание САПР и повышение технико-экономической эффективности за счет унификации и типизации методов, проектных решений и компонентов САПР, а также расширения взаимообмена разработками в области САПР между организациями и предприятиями.

На основе комплекса государственных стандартов на САПР разрабатывают отраслевые стандарты и стандарты предприятия, конкретизирующие и развивающие отдельные положения комплекса применительно к специфике отрасли или предприятия.

Правила и положения, устанавливаемые комплексом государственных стандартов, распространяются на деятельность, связанную с созданием, функционированием и развитием САПР всех классов,

В соответствии с ГОСТ 23501.001—83 стандарты на САПР подразделяются на классификационные группы, которым присвоен соответствующий код:

- — основные положения комплекса стандартов САПР;

- — основные положения, организация работ по созданию САПР и правила оформления документации на САПР;

2	— инвариантные компоненты и комплексы средств

САПР;

3	— автоматизация проектирования изделий машино-

строения;

4	— автоматизация проектирования изделий приборо-

строения (в том числе радиоэлектроники);

5	— автоматизация  проектирования  объектов  строи-

тельства;

6	— автоматизация   проектирования   технологических

процессов;

7	— автоматизация проектирования организационных

систем;

- — резервная группа;

- — прочие стандарты.

Стандарты группы 0 регламентируют классификацию, обозначение, структуру стандартов по САПР.

Стандарты группы 1 включают основные положения, организацию работ по созданию, функционированию и развитию систем, правила оформления документации на САПР и ее компонентов по всем видам обеспечения.

Стандарты группы 2 регламентируют типовые компоненты и комплексы средств, инвариантные к объектам и процессам проектирования.

Стандарты групп 3—6 устанавливают требования и правила организации процессов функционирования САПР, типовые методы и решения, а также компоненты и комплексы средств САПР, ориентированные на автоматизированное проектирование изделий машиностроения, приборостроения, объектов строительства и технологических процессов их изготовления.

Стандарты группы 7 устанавливают требования и правила организации функционирования САПР организационных систем.

5.2. Стадии создания и развития САПР

ГОСТ 24.601—86 устанавливает стадии и этапы создания и развития автоматизированных систем, в том числе САПР, и основные результаты выполнения работ на каждой стадии.

Создание (развитие) САПР представляет собой совокупность упорядоченных во времени, взаимосвязанных, объединенных в стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо и достаточно для создания САПР, соответствующей заданным требованиям.

Состав, содержание и порядок выполнения работ на установленных стандартом стадиях и этапах определяют

111

в   нормативно-технической  документации   по   созданию,

автоматизированных    систем    соответствующего    вида.

Стадии и этапы работ:	-

1.	Исследование и обоснование создания САПР:

- Обследование  (сбор и анализ данных)   авто
матизируемого объекта, включая сбор сведений о
зарубежных и отечественных аналогах.

- Разработка   и   оформление   предварительных
требований к САПР (технико-экономическое обосно-
вание, тактико-техническое задание, заявка на со
здание САПР).

2.	Техническое задание:

- Научно-исследовательские работы.

- Разработка аванпроекта.

- Разработка  технического  задания   на   САПР
в целом и при необходимости частных технических
заданий на подсистемы САПР.

3.	Эскизный проект:

3.1. Разработка предварительных решений по выбранному варианту САПР и отдельным видам обеспечения.

4.	Технический проект:

- Разработка окончательных решений по обще
системным вопросам, в том числе по структурам
САПР   (функциональной,  организационной);  про
цедурам   (задачам),  реализуемым  системой;  про
цессу  функционирования  системы  и   при   необхо
димости выдачи частных технических заданий на
разработку  видов  обеспечения  САПР  или   видов
обеспечения подсистемы САПР.

- Разработка    решений    по    организационному
обеспечению, включая разработку плана мероприя
тий по подготовке к внедрению САПР.

- Разработка решений по техническому обеспе
чению.

- Разработка решений по математическому обе
спечению.

- Разработка    решений    по    информационному
обеспечению.

- Разработка решений по лингвистическому обе
спечению.

4.7 Разработка   решений   по   программному   обеспечению.

4.8. Разработка   решений   по   методическому   обеспечению.

4.9. Разработка проектно-сметной строительной документации.

4.10. Согласование решений по связям видов обеспечения между собой и разработка общесистемной документации на САПР в целом. 4.11. Составление заказной документации  на поставляемые компоненты и комплексы средств автоматизации или технических заданий на их разработку. 5. Рабочая документация.

- Разработка рабочей документации по инфор
мационному обеспечению.

- Разработка   рабочей  документации   по  организационному обеспечению.

- Разработка  рабочей  документации   по  мето
дическому обеспечению.    .

- Разработка рабочей документации по лингвис
тическому обеспечению.

- Разработка или адаптация программ и програм-

ной документации.

5.6.	Разработка документации на технические сред
ства разового изготовления.

5.7.	Разработка    проектно-сметной    строительной

документации.

6.	Изготовление несерийных компонентов комплекса

средств автоматизации (КСА).

- Изготовление компонентов КСА.

- Автономная отладка  и  испытания  компонен
тов КСА.

7.	Ввод в действие.

- Подготовка организации к вводу САПР в дей
ствие, обучение персонала пользователя.

- Строительно-монтажные работы.

- Комплектация САПР поставляемыми комплек
сами  средств автоматизации, техническими,  про
граммными средствами и др.

- Пуско-наладочные работы (комплексная отлад
ка КСА).

- Проведение   опытной    эксплуатации    САПР.

- Проведение приемочных испытаний (государст
венных,   межведомственных  или   ведомственных).

- Устранение замечаний, выявленных при испы
таниях САПР.

- Приемка САПР в промышленную эксплуата
цию (внедрение САПР).

1

Состав,последовательность и сроки реализации ста-дий и этапов работ, выполняемых при создании (разви-тии) САПР устанавливают в техническом задании на создание (развитие) системы.

Использование введенной в действие САПР на аналогичных объектах осуществляется путем использования готовых проектных решений разработанной системы и серийно изготовляемых комплектующих (комплексов средств автоматизации, программных средств, технических средств и т. п.) изделий. Решение о возможности использования САПР на аналогичных объектах принимает комиссия при проведении приемочных испытаний системы.

Конкретный состав стадий и этапов работ при создании САПР выбирают из ГОСТ 24.601—86 в зависимости от сложности объекта проектирования, уровня и комплексности автоматизации проектирования, а также от используемых типовых компонентов и (или) комплексов средств и устанавливают в техническом задании (ТЗ) на САПР.

При создании (развитии) САПР обязательными стадиями являются: 2. Техническое задание. 4. Техниче- ский проект. 5. Рабочая документация. 7. Ввод в действие. I Для простых систем и систем, разрабатываемых с ис- пользованием типовых проектных решений, стадий 4 и 5 объединяют в одну стадию.

Обязательные этапы: при создании САПР — 1.2; 2.3; 4.1—4.5; 4.7; 4.9—4.11; 5.1; 5.2; 5.5; 7.1; 7.3—7.5; 7.6 и 7.8; при развитии САПР — 1.2; 2.3; 5.1; 5.2; 5.5; 7.1; 7.5; 7.6; 7.8.

Допускается проводить научно-исследовательские работы (этап 2.1) на стадии 1 «Исследование и обоснование создания САПР» и при необходимости на других стадиях.

Результатом выполнения работ на стадии 1 является
научно-технический отчет, тактико-техническое задание,
технико-экономическое обоснование или заявка на созда
ние САПР; на стадии — 2 — техническое задание на
создание САПР; на стадии — 3 — эскизный проект; на
стадии 4 — технический проект; на стадии 5 — комплект
рабочей документации САПР; на стадии 6 — компоненты
КСА, прошедшие испытания в установленном порядке;
на стадии 7 — приемка САПР в промышленную эксплуата
цию.

Развитие (модернизация) или снятие системы с эксплуатации осуществляют на основании решений, принятых по результатам проведения анализа эксплуатации.

Состав документов, разрабатываемых на стадиях, определяют по инструкции ДР 50—617—86 «Система автоматизированного проектирования. Порядок выполнения работ при создании систем» и устанавливают в техническом задании на создание САПР.

Оформление документов технического обеспечения выполняют по ГОСТ 2.105-79 и ГОСТ 2.701—84; остальных видов обеспечении САПР - по ГОСТ 19.104—78 — ГОСТ

19.106—78.

Состав,   содержание   и   документирование  работ  на

стадиях создании САПР.

Стадия 1. Исследование и обоснование создания САПР. Цель, выполнения работ — обоснование потребности и технике-экономической целесообразности создания системы, предварительная оценка возможности создания САПР  в организации, формирование предварительных требований к системе

Этап   1.1.    Обследование     автоматизируемого  объекта   включает в себя: сбор данных; оценку качества функционирования и выявление проблем проектной организации;  выполнение и описание Системы проектирования; диагностический анализ системы проектирования; оценку технико-экономической  целесообразности   создания   САПР;   оценку   возможности   создания САПР; подготовку исходных данных для формирования

требований к САПР,

При обследовании организации о САПР собирают следующие сведении: результаты деятельности; структуру и функции ее подразделений; объекты проектирования; процессы проектирования; обеспечение проектирования; состав проектировщиков; данные об отечественных и зарубежных аналогах создаваемой САПР.

При анализе результатов деятельности организации устанавливают состав показателей, раскрывающих их фактические и требуемые значения за определенный период времени.

При анализе структуры и функций ее подразделений выявляют их состав, взаимосвязь между ними, уточняют

назначение.

Проектирование САПР должно выполняться с максимальным учетом опыта., структуры и специфики проектирующей организации. Игнорирование этой взаимосвязи приводит к серьезным трудностям на этапах внедрения и эксплуатации.

115

При анализе объектов проектирования устанавливаю технико-экономические показатели и тенденции их изме-нения во времени, предполагаемые изменения состава, структуры, принципов построения и действия.

При   анализе   процессов   проектирования   выявляют состав и взаимосвязь проектных процедур и операций, временные,   стоимостные   и   организационно-технологические показатели проектных  процедур, операций  и в целом процесса проектирования, состав исходной, промежуточной и выходной информации по каждой процедуре и операции, методы, модели и алгоритмы проектирования.

При анализе обеспечения проектирования выявляют состав, структуру, качество, удобство использования и другие характеристики видов обеспечений в целом.

При анализе состава проектировщиков выявляют квалификацию, функции и степень участия в проектировании каждой категории проектировщиков.

При анализе отечественных и зарубежных аналогов создаваемой САПР используют данные научно-технической литературы, отчетов и других источников об опыте автоматизации проектирования объектов-аналогов.

При оценке качества функционирования и выявлении проблем проектной организации выполняют ретроспективный и прогнозный анализ соответствия фактических показателей деятельности организации требуемым, формируют проблемы организации, оценивают создание САПР как средство решения выявленных проблем.

При выявлении и описании системы проектирования, сложившейся в организации, устанавливают и описывают количественные и качественные характеристики отношений между объектом (объектами), процессом, обеспечениями проектирования и проектировщиками.

При диагностическом анализе системы проектирования выявляют недостатки системы проектирования и оценивают степень их влияния на качество проектных реше-

ний.

При оценке технико-экономической целесообразности создания САПР в организации определяются процессы проектирования, проектные процедуры и операции, автоматизация  которых  позволит решить  соответствующие проблемы организации и получить экономический эффект, оценивается организационно-технологический уровень организации   и   степень   соответствия   его   нормативному уровню, необходимому для автоматизации проектирова-

ния, принимается решение о целесообразности создания САПР в организации.

При оценке возможности создания САПР в организации определяется пригодность для формализации и автоматизации процессов проектирования, проектных процедур и операций, анализируется возможность разработки соответствующих методов, математических моделей и алгоритмов, оценивается возможный уровень автоматизации проектирования, роль и место автоматизируемых процессов, проектных процедур и операций в общем процессе проектирования.

При подготовке исходных данных для формирования требований к САПР из сведений, собранных при обследовании проектной организации, выбираются необходимые для определения назначения и области применения САПР, целей и критериев создания системы, основных задач, решаемых системой, характеристик объектов и процессов проектирования, требований к комплексу средств автоматизации проектирования, экономических показателей САПР, стадий создания системы.

Этап 1.2. Разработка и оформление предварительных требований к САПР включает: выбор целей и критериев создания САПР; формирование функциональных требований к САПР; определение ограничений на создание САПР; расчет экономических показателей создаваемой САПР; выбор стадий создания САПР; установление сроков создания САПР.

При выборе целей и критериев создания САПР оценивают возможность решения выявленных проблем организации, определяют критерии, которые должны обеспечить создаваемые системы.

При формировании функциональных требований к САПР определяют перечень функций системы.

При определении ограничений на создание САПР формируют перечень программных, технических, эконо-мических, информационных, финансовых и других ограничений, которые необходимо выполнять при создании САПР.

При расчете экономических показателей создаваемой САПР выполняют работы в соответствии с общеотраслевыми методическими материалами по определению экономической эффективности использования систем автоматизированного проектирования в проектных, проектно-конструкторских и технологических организациях, в основном производстве и капитальном строительстве.

При выборе стадий создания САПР анализируют наличие систем аналогов, возможность использования типовых компонентов и комплексов средств, оценивают возможность применения различных составов стадий процесса создания САПР.

Установление сроков создания САПР определяется на основании директивных документов или по аналогии с ранее созданными системами.

Результаты   анализа   организации   представляют   в научно-техническом   отчете,   который   может   включать следующие разделы: характеристику организации и результатов ее деятельности; обоснование потребности создания   САПР  в  организации;   описание   сложившейся системы проектирования и ее недостатков; оценку технико-экономической целесообразности создания САПР; анализ опыта создания отечественных, зарубежных САПР — аналогов; оценку возможности создания САПР в организации; исходные данные для формирования требований к САПР;  приложения с описанием  результатов работ. Допускается объединять некоторые разделы научно-технического отсчета в один (например, 1 и 3, 2 и 4, 5 и 6). Приложения могут содержать:

перечень научно-исследовательских работ, если решение о возможности создания САПР не принято и не подготовлены задания на проведение научно-исследовательских работ в виде отдельных документов, например тематических карточек;

чертежи, схемы, описания, обоснования, расчеты и другие сведения, не вошедшие в основной текст отчета.

Научно-технический отчет излагается и оформляется по ГОСТ 7.32—81.

В зависимости от принятого в отрасли порядка допускается (ГОСТ 24.601—86) представлять в отчете технико-экономическое обоснование, тактико-техническое задание или заявку на создание САПР. В этом случае раздел «Исходные данные для формирования требований к САПР» можно не выполнять.

Стадия 2. Техническое задание. Цель выполнения работ на этой стадии — разработка концепции и одного из возможных вариантов САПР, уточнение, пополнение и детализация требований к создаваемой САПР.

Этап 2.1, Научно-исследовательские работы (НИР) проводят для определения возможности автоматизации проектных процедур и операций, изыска-

ний принципов и путей решения задач проектирования,, выявленных на  стадии   1.  Результаты  представляют в

отчете о НИР.

Этап 2.2. Аванпроект разрабатывают с целью выбора рационального варианта (вариантов) САПР и предварительной проработки структуры создаваемой системы. Аванпроект состоит из следующих разделов.

Общие положения. Указывают цель разработки аван-

проекта САПР.

Назначение и область применения. Определяют назначение создаваемой САПР, характеристику области и условия ее применения,

Описание объекта проектирования в САПР. Описывают основные составные элементы объектов (объекта) проектирования, их взаимосвязь, схему (схемы) деления.

Описание процесса автоматизированного проектирования. Приводят результаты анализа процесса автоматизированного проектирования.

Характеристика и анализ вариантов структуры САПР. Приводят результаты синтеза и анализа структур САПР с выделением подсистем (для подсистем — с выделением компонентов); предложения по использованию в структуре САПР существующих подсистем (компонентов)

САПР.

Описание выбранного варианта структуры. По результатам вариантов структуры САПР приводят обоснования и описание варианта (вариантов) САПР с указанием взаимодействия подсистем (для подсистем — компонентов) и выполняемых ими функций в системе (подсистеме).

Технико-экономическое обоснование. Указывают конкретные факторы экономической эффективности и приводят ожидаемые значения технико-экономических показателей создаваемых САПР.

Предложения по содержанию и организации работ на последующих стадиях. Приводят данные по очередности и содержанию работ с соответствующими обоснованиями; при необходимости уточняют сроки выполнения работ и

исполнителей.

Техническое задание является исходным для создания САПР (подсистемы) и обязательным документом при приемке (сдаче) системы.

Этап 2.3. Разработка технического задания проводится с учетом результатов выполнения работ на стадии «Исследование и обоснование создания САПР», научно-исследовательских работ и аванпро-

екта (при их наличии), а также на основе требований заказчика.

Техническое задание  на  создание  САПР  содержит следующие разделы:

1.	Наименование и область применения. Указывают
полное и (или) условное наименование (индекс) САПР,
краткую характеристику области ее применения.

- Основание для создания. Указывают полное наиме
нование директивных документов, на основании которых
создают САПР, организацию, утвердившую эти докумен
ты, и дату их утверждения; наименование и (или) условное
обозначение темы, в рамках которой создается САПР.

- Характеристика объектов проектирования.  Содер
жатся сведения о назначении, составе, условиях примене
ния объектов (объекта) проектирования.

- Цель и назначение. Указывают цель создания САПР,
ее назначение и критерии эффективности ее функциони
рования.

- Характеристика процесса проектирования. Содержит
общее описание процесса проектирования, требования к
входным и выходным данным, а также по разделению
проектных процедур   (операций)   на автоматизирование
и неавтоматизирование.

6.	Требования к САПР. Указывают требования к САПР
в целом и к составу ее подсистем, к включению в состав
САПР ранее созданных подсистем и компонентов САПР,
а при необходимости требования к взаимосвязи САПР
с   другими   автоматизированными   системами    (АСУП,
АСУТП и др.) и возможности ее развития. В раздел могут
быть включены требования к видам обеспечения и от
дельным компонентам САПР.

7. Технико-экономические показатели. Оценивают затраты на создание САПР, источники получения экономии и ожидаемую эффективность от применения САПР. Кроме того, приводят требования к технико-экономическим показателям объекта проектирования в САПР, которые будут достигнуты в результате функционирования системы.

8. Стадии и этапы. Устанавливают необходимые стадии создания, очередность ввода в действие подсистем САПР, этапы работ по стадиям, сроки выполнения работ и исполнителей, виды и комплектность документов по стадиям создания САПР, объемы работ в соответствии с действующими нормативно-техническими и методическими документами.

9.	Порядок, испытаний и ввода в действие. Определяют
ся виды испытаний, требования к проведению испытаний
и вводу в действие САПР и их подсистем.

10.	Источники разработки. В общем случае содержит
ся  перечень  научно-исследовательских, эксперименталь
ных работ, нормативно-технических документов, методи
ческих материалов, используемых при создании  САПР.
Перечень при большом объеме оформляют в виде при
ложения к ТЗ.

В приложениях к ТЗ в общем случае приводят чертежи, схемы, описания, обоснования, расчеты и другие документы, которые должны быть использованы при создании САПР.

Изложение и оформление ТЗ на САПР выполняют в соответствии с РД 50—459—84.

Стадия 3. Эскизный проект. Цель проведения работ на этой стадии — принятие предварительных решений по составу, структуре и функционированию САПР в соответствии с требованиями, установленными ТЗ на создание системы.

Этап 3.1. Разработка предварительных решений по САПР включает отдельные виды обеспечения:

предварительную проработку процесса автоматизированною проектирования;

принятие основных решений по структуре САПР и взаимосвязи САПР с другими системами; по техническому, информационному, программному и организационному обеспечениям САПР в целом и их подсистем; по подсистемам САПР;

разработку требований и принятие основных решений для компонентов математического, лингвистического, технического и информационного обеспечения САПР по подсистемам;

расчет технико-экономических показателей САПР. При предварительной проработке процесса автоматизированного проектирования принимают основные решения по составу проектных процедур и операций с учетом обеспечения взаимосвязи и совместимости процессов автоматизированного и неавтоматизированного проектирования, а также формируют требования к планированию работ проектной организации и определяют принципы организационного обеспечения.

При принятии основных решений по структуре САПР уточняют состав подсистем и взаимосвязи между ними,

взаимосвязи САПР с другими системами и разрабатывают функциональную схему САПР в целом.

При  принятии основных решений по техническому информационному и  организационному

обеспечению САПР в целом и их подсистем

определяют состав технических средств (ЭВМ, периферийные устройства и другие вычислительные и управ-ляющие комплексы), разрабатывают структурную схему технического обеспечения САПР (подсистемы САПР); определяют состав информации, объем, способы ее организации и виды машинных носителей информации разрабатывают структурную схему информационного обеспечения САПР (подсистемы САПР);

определяют состав программного обеспечения САПР
(общесистемных и прикладных программ и программно-
методических комплексов), разрабатывают структурную
схему программного обеспечения САПР  (подсистемы)-
определяют  порядок  взаимодействия  подразделений
организации--пользователя при создании и функциони
ровании САПР, разрабатывают структурную схему ор
ганизационного обеспечения САПР (подсистемы САПР)
и схему документооборота между структурными подраз
делениями в соответствии с выполняемыми ими функция-
ми.

При принятии основных решений по подсистемам САПР выбирают оптимальные варианты структур подсистем, для чего определяют состав компонентов и взаимосвязи между ними в подсистемах, а также разрабатывают функциональные схемы подсистем САПР При включении в состав подсистем САПР типовых (тиражируемых) комплексов средств определяют возможность и условия их использования в подсистемах.

При разработке требований и принятии основных технических решений для компонентов по каждой подсистеме выполняют следующее:

формируют исходные данные и требования на раз
работку алгоритмов проектных процедур и операций:
выбирают методы их реализации;

формируют исходные данные и требования на выбор или разработку языков проектирования; выбирают языки или принимают основные решения по их разра-

формируют исходные данные и требования к выбору или разработке средств технического обеспечения; вы-

бирают  имеющиеся средства или оптимальный вариант

их разработки;

разрабатывают исходные данные и требования на создание компонентов информационного обеспечения.

При включении в состав подсистемы типовых (тиражируемых) компонентов проводят анализ условий их применения в подсистеме, формируют исходные данные и требований к их адаптации, если она необходима.

При расчете технико-экономических показателей САПР составляют смету затрат на создание и функций-нирования системы, оценивают ее эффективность и сроки окупаемости затрат.

Результатом  работ на стадии 3 является совокупность следущих документов: ведомость эскизного проекта;

пояснительная записка; техническое задание (задания)

на разработку специализированных технических средств.

Ведомость эскизного проекта содержит перечень всех документов, разрабатываемых на стадии «Эскизный проект»

Допускается из состава пояснительной записки вы-делять в отдельные самостоятельные документы: функциональную схему САПР (подсистемы САПР), структурные схемы технического, программного информационного и организационного обеспечений САПР (подсистемы САПР)

Пояснительная записка в общем случае содержит следующие разделы общие положения; назначение и область применения, описание процесса проектирования; общее описание системы; описание видов обеспечений; подсистем, компонентов, технико-экономические показатели.

Допускается объединять некоторые разделы и вводить дополнительные.

В разделе общие положения приводят наименование создаваемой системы автоматизированного проектирования, цель выполнения стадии эскизного проекта, даты утверждения ТЗ на создание САПР и аванпроекта (при его наличии); в разделе назначение и область применения — сведения о назначении САПР, краткую характеристику области ее использования.

Функциональная схема САПР должна показывать состав подсистем, функции системы и подсистемы, информационные связи между подсистемами; функциональная схема подсистемы САПР — состав компонентов, входящих в подсистему, функции подсистемы и компонентов, информационные связи между компонентами;

структурная схема технического обеспечения — состав технических средств САПР, реализующих функции системы, и связи между этими средствами.

Структурная схема программного обеспечения должна включать состав программ и показывать последовательность функционирования программ в процессе автоматизированного проектирования.

Структурная схема информационного обеспечения должна содержать: информационные массивы, информационные потоки, способы передачи информации с указа* нием носителей информации (входных и выходных документов), последовательность обработки информации. Структурная схема организационного обеспечения должна содержать состав подразделений организации, их основные функции и связи между собой и с комплексом средств автоматизации проектирования, необходимые для выполнения процесса автоматизированного проектирования.

Техническое задание на разработку специализированных технических средств составляют для разработки несерийного оборудования.

Стадия 4. Технический проект. Цель проведения работ на этой стадии — принятие окончательных решений, дающих полное представление о создаваемой САПР. Стадия 4 в общем случае включает следующие этапы:

Этап 4.1. Разработка окончательных решений по общесистемным вопросам определяет окончательный состав подсистем, взаимодействия между ними, а также взаимодействие САПР с другими системами и уточняет функциональную схему САПР (подсистемы). Принимают окончательные решения по составу проектных процедур и операций автоматизированного процесса с обеспечением взаимодействия и совместимости процессов автоматизированного и неавтоматизированного проектирования. При необходимости составляют частные технические задания на разработку видов обеспечения САПР, подсистемы САПР или на комплексы средств САПР.

Этап 4.2. Разработка решений по организационному обеспечению САПР включает определение окончательной структуры организационного обеспечения САПР (подсистемы), исходных данных и требований на разработку документов организационного обеспечения, составление плана мероприя-

тий   по   подготовке  организации-пользователя   к   вводу в действие САПР. План мероприятий содержит состав работ по классификации и кодированию техники экономической информации и созданию информационной базы, работы по созданию и развитию службы САПР и подразде-лений-пользователей в организации, по подготовке спе-циалистов-пользователей и обслуживающего персонала, приобретению и монтажу технических средств, а также другие  работы,  связанные  с  необходимостью   ввода   в действие и функционирования САПР.

Этап 4.3. Разработка решений.по техническому обеспечению включает определение окончательной структуры комплекса технических средств САПР, описание взаимодействия и расчет их производительности.

Этап 4.4. Разработка решений по математическому обеспечению включает разработку или выбор алгоритмов проектных процедур и операций для программирования.

Этап 4.5. Разработка решен и и п о и н-формационному обеспечению включает определение окончательной структуры информационного обеспечения САПР (подсистемы), разработка (заимствование и адаптация) банка данных, определение состава информации, разработка каталогов данных, представляемых на машинных носителях.

Этап 4.6. Разработка решений по лингвистическому обеспечению включает разработку или заимствование языков проектирования и программирования.

Этап 4.7. Разработка решений по программному обеспечению включает определение окончательной структуры программного обеспечения САПР (подсистемы), разработку (заимствование и адаптация) общесистемного программного обеспечения, формирование исходных данных и требований на разработку прикладных программ.

Этап 4.8.-Разработка решений по методическом у обеспечению определяет исходные данные и требования на разработку документов методического обеспечения САПР.

Этап 4.9. Разработка п р о е к т н о-с м ет-ной строительной документации включает определение требований к объектам строительства, составление заданий и проектной документации на строи-

тельство, включая технические задания на строительные» электротехнические, санитарно-техннческие и другие подготовительные работы для монтажа технических средств. Разработку проектно-сметной документации осуществляют в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по строительству.

Этап 4.10. Согласование решений по связям видов обеспечения между собой включает определение требований, которые необходимо выдержать при разработке компонентов САПР по видам обеспечения, чтобы обеспечить совместимость при их взаимодействии, а также разработку общесистемной документации на САПР в целом.

Этап 4.11. Составление заказной документации на поставляемые компоненты и комплексы средств включает оформление соответствующих заявок или технических заданий на их разработку.

Результатом работ на стадии 4 являются следующие документы: ведомость технического проекта; пояснительная записка; задание (задания) на строительные, электротехнические, санитарно-технические и другие подготовительные работы; техническое задание (на программу); план мероприятий по подготовке организации-пользователя к вводу в действие; описание проектной операции (процедуры).

Ведомость технического проекта содержит перечень всех документов, входящих в комплект технической документации по стадии.

Пояснительная записка включает следующие разделы: общие положения, назначение и область применения; описание процесса проектирования, общее описание системы; описание видов обеспечений; подсистем; компонентов; технико-экономические показатели. Допускается вводить дополнительные разделы.

В разделе общие положения приводят полное и условное наименование системы, формализованное описание САПР по ГОСТ 23.501. 108—85, а также сведения, уточняющие содержание аналогичных разделов и документов, разработанных на предыдущих стадиях создания САПР. Указывают цель разработки технического проекта, наименования и даты утверждения ТЗ и эскизного проекта.

В разделах назначение и область применения, описание процесса проектирования, общее описание системы, описание видов обеспечения, описание подсистем, опи-

сание компонентов, технико-экономические показатели приводят сведения, уточняющие содержание аналогичного раздела документа пояснительная записка стадии 3 с учетом результатов перечисленных ранее работ, проверенных на рассматриваемой стадии.

Задания на строительные, электротехнические, санитарно-технические и другие подготовительные работы должны включать планировку размещения технических средств, линии связи между ними, требования к помещению, условиям размещения технических средств САПР и ряд других требований, связанных с необходимостью проведения подготовительных работ. Эти задания могут входить в состав документа «План мероприятий по подготовке организации-пользователя к вводу в действие САПР».

Техническое задание на программы должно содержать требования к разрабатываемым программам, требования к программной документации, технико-экономические показатели, стадии и этапы разработки, порядок контроля и приемки программ. Документ оформляют в соответствии с ГОСТ 19.201—78.

План мероприятий по подготовке организации-пользователя к вводу в действие САПР должен включать описание содержания результатов работ по классификации и кодированию технико-экономической информации и созданию информационной базы, работы по созданию и развитию службы САПР, по подготовке специалистов-пользователей и обслуживающего персонала, приобретению и монтажу технических средств, а также других работ, связанных с необходимостью ввода в действие и функционирования САПР.

Описание проектной операции (процедуры) должно включать содержательное и формализованное описание выполнения проектной процедуры, метод выполнения, схему алгоритма, контрольный (тестовой) пример. Содержание документа должно соответствовать требованиям РД 50—245—81. Допускается в качестве документа использовать отлаженный макет программного обеспечения проектной операции (процедуры) на алгоритмическом языке высокого уровня с подробными комментариями. Если проектная процедура содержит несколько проектных операций, допускается объединять описание этих операций в одном документе «Описание проектной процедуры» с выделением проектных операций в самостоятельные разделы документа или выполнять отдельные документы

«Описание проектной операции» на каждую операцию» Стадия   5. Рабочая документация. Цели

проведения работ на этой стадии — разработка документации, достаточной для изготовления компонентов и комплексов средств САПР, ввода в действие и функционирования системы.

Комплектность документов, разрабатываемых на стадии 5, должна соответствовать РД 50—617—86.

Спецификацию в общем случае составляют на САПР, подсистему, комплекс (комплексы) и компонент (компоненты по видам обеспечения).

Спецификации выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 19.202—78; состав разделов и оформление спецификаций на комплексы и компоненты технического обеспечения — по ГОСТ 2.108—68.

Спецификация на САПР в общем случае может содержать следующие разделы: документацию, комплексы и компоненты. Спецификация на компоненты в общем случае включает разделы: «документацию» и «компоненты».

Документ «Описание информационного обеспечения» содержит описание структуры и организации информационного обеспечения. Допускается выделять из содержания документа самостоятельный документ «Описание системы классификации и кодирования».

«Описание базы данных» содержит назначение и описание логической и физической структуры БД.

«Каталог базы данных» содержит перечень объектов предметной области САПР, информация о которых включена в БД.

«Инструкция по формированию базы данных» содержит правила подготовки, кодирования, ввода информации в базу данных.

«Инструкция по ведению базы данных» содержит порядок ведения и обслуживания БД, включая контроль» внесение изменений, копирование, защиту и восстановление информации, входящей в базу данных.

«Руководство администратора информационного обеспечения» содержит инструкции и перечень нормативов по обеспечению процессов заполнения, изменения, защиты, контроля и восстановления БД, а также права и обязанности лица, ответственного за содержание информа-ционного обеспечения.

Документ «Данные» содержит конкретные данные об объектах предметной области САПР, указанные в «Ка-

талоге базы данных». Документ, как правило, выполняют на магнитных носителях данных. Допускается дублировать содержание документа на других носителях информации (распечатка, микрофильм, машинописный текст

и др.).

«Общее описание САПР» содержит назначение САПР; формализованное описание САПР (ГОСТ 23501.108— 85); класс объектов, для проектирования которых предназначена система, а также ограничения на ее применение по отношению к данному классу объектов; структуру САПР, описание взаимосвязи САПР с другими системами в организации, необходимые сведения об общесистемном программном, информационном и техническом обеспечении САПР; описание подсистем. Описание подсистем не включают в документ «Общее описание САПР» при наличии в комплекте документов на САПР самостоятельных документов «Описание подсистемы» (по каждой подсистеме).

«Описание подсистемы» содержит назначение, состав, схему функционирования подсистемы и порядок выполнения процедур при автоматизированном проектировании (обслуживании проектирования). При включении в состав подсистемы САПР типовых (тиражируемых) компонентов и комплексов средств приводят их краткое описание со ссылкой на Документы, в которых дано полное описание применяемых компонентов (комплексов средств).

«Методика (технология) автоматизированного проектирования» содержит общую функциональную схему проектирования объектов, описание состава и порядка выполнения проектных процедур (операций) при автоматизированном проектировании.

«Инструкция по применению» содержит описание действий (работ) и последовательность их выполнения пользователем (группой пользователей) в процессе ав-томатизированного проектирования.

«Программу и методику испытаний» составляют для испытания комплекса средств автоматизации проектирования и испытания системы (подсистемы) на этапе опытного функционирования.

«Программа и методика испытании» комплекса средств автоматизации проектирования содержит технические данные, подлежащие проверке при испытании компонентов САПР и комплекса средств автоматизации проектирования, а также порядок испытаний и методы контроля.

«Программа и методика испытаний» системы (под; системы) на этапе опытного функционирования содержит^ данные, обеспечивающие получение и проверку проектных решений, выявление причин сбоев, определение качества работ, показателей качества функционирования системы (подсистемы).

Состав и содержание документов организационного обеспечения, регламентирующих организационную структуру САПР, схему документооборота, должностные инструкции, положения и т. п., определяют на отраслевом уровне или на уровне организации (предприятия), в которой создается система.

При разработке или адаптации программ разрабатывают прикладные программы, адаптируют к конкретным условиям заимствованные программы и разрабатывают комплект программной документации.

Комплектность и содержание документов должны соответствовать стандартам ЕСПД.

Программная документация на заимствованные программы должна быть получена от организации-разработчика программных средств или от организации—держателя фонда алгоритмов и программ.

Комплектность документации на технические средства разового изготовления, обеспечивающей изготовление, монтаж, наладку и эксплуатацию средств, а также содержание документов должны соответствовать ГОСТ 2.102— 68 и ГОСТ 2.601.—68.

Рабочую проектно-сметную строительную документацию разрабатывают в соответствии с требованиями нормативно-справочной документации по строительству.

Стадия 6. Изготовление несерийных компонентов КСА. Цель проведения работ на этой стадии — создание работоспособного комплекса средств автоматизации проектирования (КСАП), обеспечивающего выполнение проектирования объектов (проектных процедур), предусмотренных ТЗ на систему, и подготовка пользователя к проведению стадии «Ввод в действие».

Этап 6.1. Изготовление компонентов САПР- Изготовлению подлежат компоненты технического, программного и информационного обеспечений автоматизированного проектирования. При необходимости изготовляют специализированные устройства вычислительной техники, средства сопряжения устройств и другие технические средства, не выпускаемые серийно промышленностью.

Изготовление компонентов программного обеспечения заключается в переносе текстов программ или загрузочных программных модулей на машинные носители.

Изготовление компонентов информационного обеспечения заключается в переносе на машинные носители информации, содержащей описание типовых проектных решений, типовых элементов, технических, метрологических и эксплуатационных характеристик объектов проектирования, комплектующих изделий, материалов и других данных, входящих в состав базы данных.

Этап 6.2. Автономная отладка и испытания компонентов КСА. Компонент подвергают автономной отладке и испытаниям.

Стадия 7. Ввод в действие. Цель проведения работ на этой стадии — обеспечение возможности промышленного функционирования САПР и определения фактических (на данной стадии) технико-экономических показателей системы, соответствия САПР техническому заданию и требованиям нормативно-технической документации. В общем случае стадия включает следующие этапы:

Этап 7.1. Подготовка организации к вводу САПР в действие включает работы по развитию служб САПР и подразделений-пользователей, а также обслуживающего персонала методам и средствам автоматизированного проектирования, правилам эксплуатации этих средств.

Этап 7.2. Строительно-монтажные работ ы, включая строительные, электротехнические, санитарно-технические и другие подготовительные работы, проводят по заданиям на соответствующие работы перед монтажом технических средств (при необходимости). Этап 7.3. Комплектацию САПР поставляемыми комплексами средств автоматизации, техническими и программными средствами осуществляют в соответствии с разработанной ранее заказной документацией.

Этап 7.4. Пуско-наладочные работы (комплексная отладка КСАП) включают монтаж и наладку технических средств САПР, наладку и испытания комплекса средств автоматизации проектирования подсистем и системы в целом.

Монтаж и наладка технических средств САПР заключается в размещении и объединении устройств вычислительной техники, средств передачи данных, измеритель-

ных и других устройств в комплекс технических средств,-САПР, включая проверку работоспособности отдельных устройств и комплекса средств в целом.

Наладку и испытания комплекса средств автоматизации проектирования подсистем и системы в целом проводят на контрольных примерах согласно программе и методике испытаний с целью проверки работоспособности подсистем и выявления возможности функционирования проектирующих подсистем в единой структуре с обслуживающими подсистемами.

Результаты испытаний нетиражируемых (не используемых в других САПР) компонентов и КСАП оформляют актом приемки. Допускается приемка (сдача) отдельных компонентов программного, технического и информационного обеспечения с оформлением индивидуальных актов приемки соответствующих компонентов.

Этап 7.5. Проведение опытной эксплуатации САПР осуществляет служба САПР с участием подразделений-пользователей организации, в которой создается система, и организаций-соисполнителей в случае их привлечения к созданию САПР. Опытное функционирование проводят в соответствии с программой и методикой испытаний.

На данном этапе проводят следующие основные работы: проверяют работоспособность САПР; взаимодействие подразделений организации с подсистемами САПР; определяют фактические технико-экономические показатели системы; корректируют документацию (при необходимости).

При проверке работоспособности САПР в организации-пользователе осуществляют следующие мероприятия:

определяют возможности получения системной оценки объектов проектирования, предусмотренных ТЗ на создание САПР;

оценивают полноту (достаточность массивов информации для выполнения проектных процедур и дополняют их в случае необходимости;

устраняют ошибки, неисправности, отказы и другие дефекты, выявленные при опытном функционировании САПР (подсистемы САПР);

обрабатывают и обеспечивают усвоение пользователем технологии автоматизированного проектирования, в соответствии с эксплуатационной документацией на систему.

При проверке взаимодействия подразделений организации с подсистемами САПР анализируют организацию

автоматизированного проектирования, методы управления проектированием, новые виды связи (функциональные, временные и др.) между структурными подразделениями в условиях функционирования САПР, а также совершенствуют или перестраивают (при необходимости) технологию и организацию проектирования, методы планирования, контроль выполнения проектирования, систему документооборота, плановые и отчетные документы.

При определении фактических технико-экономических показателей системы оценивают качество и технико-экономический уровень проектируемых объектов, повышение производительности труда, сокращение сроков и трудоемкости проектирования. Окончательно технико-экономические показатели САПР уточняют при промышленном функционировании системы.

По результатам опытного функционирования системы разработчик устраняет выявленные замечания и корректирует (при необходимости) комплект документов, входящих в состав САПР, при условии сохранения системой функций и параметров, установленных ТЗ на создание САПР.

По результатам опытного функционирования САПР оформляют протокол приемочных испытаний.

Этап 7.6. Проведение приемочных, испытаний включает:

оценку качества разработки комплекса средств автоматизации проектирования и качества опытного функционирования;

проверку готовности организации к промышленному функционированию САПР и проверку документации на систему автоматизированного проектирования.

При оценке качества разработки комплекса средств автоматизации проектирования проверяют:

соответствие КСАП требованиям технического задания;

соблюдение общесистемных принципов создания САПР, их подсистем и компонентов;

комплектность технических средств САПР, характеристику каналов связи, соответствие схемы размещения оборудования рабочему проекту, соблюдение санитарных норм, требовании техники безопасности и норм пожарной безопасности при эксплуатации комплекса средств автоматизации, проектирования;

наличие и возможности общесистемного программного обеспечения;

полноту информационных фондов, организацию про-цесса хранения, поиска информации, внесения изменений.

При проверке готовности организации к промышленному функционированию САПР проверяют:

готовность организации к переходу от неавтоматизированного проектирования к автоматизированному, включая совершенствование и (или) перестройку технологии проектирования, соответствие структуры организации требованиям САПР, изменение методов планирования, контроля выполнения проектирования, перестройку системы документооборота, готовность специалистов-пользователей к работе с комплексом средств автоматизации проектирования и их знания о методах и средствах автоматизированного проектирования.

При оценке качества опытного функционирования системы выявляют соответствие фактических технико-экономических показателей САПР требуемым, перспективные, а также не оправдавшие себя подсистемы и их компоненты.

При проверке документации САПР выявляют: комплектность документов, входящих в состав САПР; качество их разработки (полнота, соответствие их оформления требованиям нормативно-технической документации, наличие утверждающих подписей).

Приемочные испытания САПР проводит приемочная комиссия в сроки и в соответствии с требованиями, установленными ТЗ на создание САПР. В состав комиссии включают представителей службы САПР, подразделений-пользователей организации, в которой создается САПР, организаций-соисполнителей, других заинтересованных организаций, если создаваемая система включает подлежащие тиражированию типовые компоненты САПР.

Приемочной комиссии предъявляют комплекс средств автоматизации проектирования, включая документы, входящие в состав САПР в соответствии с требованиями РД 50—617—86, а также документы, относящиеся к процессу создания системы: техническое задание; акт приемки компонентов САПР и комплекса средств автоматизации проектирования; программу и методику испытаний; протокол испытаний.

Допускается поэтапное проведение приемочных испытаний, связанное со сдачей в промышленное функционирование отдельных проектирующих подсистем САПР. При удовлетворительных результатах приемочных испытаний система принимается в промышленное функциони-

рование. При неудовлетворительных результатах вырабатываются дополнительные предложения по доработке создаваемой системы с указанием сроков устранения отмеченных недостатков и повторной сдачи САПР.

Результаты приемочных испытаний оформляют соответствующим актом приемки.

5.3. Требования, предъявляемые к комплексам средств и компонентов САПР

Общие технические требования к комплексам средств, относящихся к продукции производственно-технического назначения, устанавливает ГОСТ 23501.201—85, требования к компонентам видов обеспечения САПР—ГОСТ 23501.101—87.

Общие требования к комплексам средств для САПР. Комплексы средств для САПР должны создаваться на базе серийно выпускаемых компонентов технического обеспечения с применением стандартных программно-аппаратных интерфейсов. При необходимости в технически обоснованных случаях могут быть разработаны комплексы, предназначенные для выполнения конкретных процедур, на базе специальных компонентов технического обеспечения (специальные комплексы средств).

Комплексы средств для САПР должны обеспечивать:

автоматизацию проектирования изделий, технологических процессов, объектов строительства и организационных систем;

заданный научно-технический уровень проектных решений;

документирование результатов проектирования (про-межуточных и конечных) с необходимой полнотой и в предусмотренных формах;

простоту и удобство работы пользователя как в пакетном, так и в диалоговом режимах с возможностью перехода из одного режима в другой на любом этапе проектирования.

Комплексы средств для САПР должны обладать следующими свойствами:

высоким качеством функционирования;

способностью к развитию, обеспечивающей расширение, возможностей комплекса при усложнении решаемых задач и преемственность положенных в основу совокупности методов и средств;

адаптируемостью, обеспечивающей использование ком
плекса широким кругом пользователей;

защищенностью, обеспечивающей независимость функционирования комплекса от внешних воздействий;

полнотой документирования.

Стадии разработки, состав работ по стадиям, комплектность документации на компоненты и комплексы средств для САПР должны соответствовать ГОСТ 23501.119—83.

Требования технической эстетики, эргономики, безопасности при эксплуатации, а также по составу эксплуатационных характеристик должны указывать в ТЗ на разработку конкретных комплексов средств.

Комплексы средств для САПР должны быть обеспечены централизованным техническим обслуживанием и сопровождением (за исключением специальных комплексов средств).

Требования, предъявляемые к ПМК. Общесистемные ПМК предназначены для обеспечения работоспособности САПР на системном уровне и выполнения унифицированных обслуживающих процедур. В сочетании с операционной системой они являются операционной средой, в которой функционируют базовые комплексы средств.

Общесистемные ПМК должны быть инвариантны к объектам проектирования и защищены от пользователей САПР. Их функционирование должно обеспечиваться специальными подразделениями (специалистами) в составе службы САПР.

Базовые ПМК предназначены для проектирования объектов определенного класса, вида (деталей общемашиностроительного применения, печатных плат, больших интегральных схем, технологической оснастки, сборочных единиц и изделия в целом и др.) или выполнения унифицированных проектных процедур (выбор физического принципа действия, проектирования маршрута обработки деталей и др.).

Базовые ПМК подразделяются на: проблемно-ориентированные; объектно-ориентированные.

Проблемно-ориентированные базовые ПМК предназначены для выполнения унифицированных проектных процедур, объектно-ориентированные — для проектирования объектов определенного класса (вида).

ПМК всех видов должны иметь: модульную структуру построения, обеспечивающую адаптируемость и удобство

модернизации ПМК; гибкую организацию, обеспечивающую эффективность использования ПМК различными пользователями и при решении задач; средства, обеспечивающие удобство освоения и сопровождения, а также полноту диагностических сообщений.

Требования, предъявляемые к ПТК. Центральный вычислительный комплекс (ЦБК) представляет собой ПТК, предназначенный для объединения действий совокупности АРМ в единый процесс проектирования, хранения и предоставления общесистемной информации, а также для дополнения вычислительных мощностей отдельных АРМ.

ЦБК в зависимости от сложности объекта проектирования создают на базе серийно выпускаемых больших и серийных ЭВМ, а также многопроцессорных вычислительных комплексов. Возможно подключение ЦВК к территориально распределенным вычислительным сетям.

В ЦВК должны быть предусмотрены средства межмашинной связи и средства связи с АРМ, удаленными на расстояние до 10 км. Они должны иметь развитую систему внешних запоминающих устройств; технические и программные средства сопряжения с АРМ и объединения их в локальную сеть, быть укомплектованы общесистемными

ПМК.

АРМ представляет собой ПТК, предназначенные для выполнения следующих функций: оперативного ввода, вывода, отображения, редактирования и преобразования текстовой и (или) графической информации; настройки, редактирования, исполнения и контроля программ пользователей в диалоговом режиме; формирования архива проектных решений и библиотеки стандартных элементов и процедур (меню); осуществления взаимодействия с другими АРМ и при необходимости с ЦВК; дополнения проектных процедур.

АРМ в зависимости от вида входящих в них программно-методических комплексов подразделяют на проблемно-ориентированные, объектно-ориентированные. Они должны функционировать как в автономном режиме, так и совместно с ЦВК.

В зависимости от вида и производительности используемых процессоров различают АРМ высокой, средней и малой производительности.

Основные характеристики процессоров, оперативных (ОЗУ) и внешних (ВЗУ) запоминающих устройств в семействах АРМ приведены ниже:

Производительность АРМ.   .   .   .   .	высокая	средняя	низкая
Производительность процессора, млн.                                   
оп./с  (по Гибсону для научно-тех
нических  задач)		1,5...4,0	1,0... 1.5	0,3...1,0

Разрядность процессора, бит	32	16—32	8—16

Объем ОЗУ, Мбайт		4—8	0,5—4	0,064—0,5

Объем ВЗУ, Мбайт		50—100	10—50	1—10

АРМ высокой и средней производительности должны обеспечивать мультипрограммный и многопользовательский режимы работы. Компоненты технического обеспечения АРМ должны включать в себя необходимые средства сопряжения их с другими компонентами АРМ.

В качестве АРМ низкой производительности начинают широко применяться персональные ЭВМ, имеющие развитые технологические и инструментальные средства программирования.

При разработке АРМ должны учитываться условия его эксплуатации (лаборатория, конструкторское бюро, производство) и указываться в эксплуатационных документах и техническом задании на разработку АРМ.

Компоненты видов обеспечения САПР и требования к ним. Компоненты программного обеспечения, объединенные в ПМК, должны иметь иерархическую организацию, в которой на нижнем уровне размещается монитор управления компонентами нижних уровней программных модулей.

Программный модуль должен регламентировать функционально законченное преобразование информации; быть написанным на одном из стандартных языков программирования; удовлетворять соглашениям о представлении данных, принятым в данной САПР; быть оформленным в соответствии с требованиями ЕСПД.

Монитор предназначен: для управления функционированием набора программных модулей ПМК, включая контроль последовательности и правильности исполнения; для реализации общения пользователя с ПМК и программных модулей с соответствующими базами данных (БД); для сбора статистической информации.

Основной формой реализации компонентов информа
ционного обеспечения являются БД в распределенной
или централизованной форме, организация данных в ко
торых обеспечивает их оптимальное использование в кон
кретных применениях.

Совокупность БД САПР должна удовлетворять принципу информационного единства, т.е. использовать термины, символы, классификаторы, условные обозначения,

способы представления данных, принятые в САПР объ-

ектов  конкретных видов.

Независимо от логической организации данных БД должны обеспечивать:

информационную совместимость проектирующих и об-служнм.нппшх подсистем САПР;

независимость данных на логическом и физическом уровнях, и том числе инвариантность к программному обеспечению;

возможность одновременного использования данных из различных БД и различными пользователями;

возможность интеграции неоднородных БД для совместного их использования различными подсистемами САПР;

возможность наращивания БД;

контролируемую избыточность данных.

Создание, поддержка и использование БД, а также взаимосвязь между информацией в БД и обрабатывающими программными модулями осуществляется системой управления базами данных, являющейся, как общесистемный ПМК, частью одной из обслуживающих подсистем.

К компонентам методического обеспечения относят: утвержденную документацию инструктивно-методического характера, устанавливающую технологию автоматизированного проектирования; правила эксплуатации КСАП, ПТК и ПМК; нормативы, стандарты и другие руководящие документы, регламентирующие процесс и объект проектирования.

Компоненты методического обеспечения должны размещаться на машинных носителях информации, позволяющих осуществлять как долговременное хранение документов, так и их оперативный вывод в форматах, установленных соответствующими стандартами.

К компонентам математического обеспечения относят методы математического моделирования объектов и процессов проектирования, математические модели объектов и процессов проектирования, алгоритмы решения задач в процессе проектирования.

Взаимосвязи между компонентами математического обеспечения должны обеспечивать формализацию процесса проектирования и его целостность.

К компонентам лингвистического обеспечения относят языки проектирования (ЯП), информационно-поисковые (ИПЯ) и вспомогательные языки, используемые в об-

служивающих подсистемах, и для связи с ними проекти
рующих подсистем.

Компоненты лингвистического обеспечения должны быть согласованными с компонентами обеспечения других видов, быть относительно инвариантными к конкретному содержанию баз данных, предоставлять в компактной форме средства для описания всех объектов и процессов заданного для системы класса с необходимой степенью детализации и без существенных ограничений на объект описания, быть рассчитанными в основном на диалоговый режим их использования.

Языки проектирования должны базироваться на терминах, принятых в конкретной системе, обеспечивать описание, управление и контроль процесса проектирования, быть ориентированными на пользователей с различным уровнем профессиональной подготовки (в том числе не имеющих специальной подготовки в области программирования), обеспечивать однозначное представление информации, стандартное описание однотипных элементов и высокую надежность идентификации описания.

Языки проектирования представляет собой набор директив, используя которые пользователь осуществляет процесс формирования модели объекта проектирования и ее анализ, обеспечивает возможность эффективного контроля заданий пользователя, имеет средства выдачи пользователю справок, инструкций и сообщений об ошибках, предусматривает возможность использования механизма выбора альтернативных директив из определенного набора (функциональная клавиатура и др.).

Информационно-поисковые языки должны включать словари, правила индексирования входной информации и правила формирования поисковых предписаний. Словари ИПЯ должны содержать термины (в том числе стандартизованные) соответствующей области техники и другие лексические единицы, необходимые для индексирования и поиска проектной информации с высокой точностью и полнотой.

К компонентам технического обеспечения относят устройства вычислительной и организационной техники, средства передачи данных, измерительные и другие устройства и их сочетания, обеспечивающие функционирование ПТК и КСАП, в том числе диалоговый, многопользовательский и многозадачный режимы работы, а также построение иерархических и сетевых структур технического обеспечения.

Для САПР желательно использовать двухуровневую структуру технического обеспечения, включающую ЦВК и АРМ (терминальные станции).

Компоненты технического обеспечения должны предоставлять возможность: кодирования и ввода информации с ее визуальным контролем и редактированием; передачи информации по различным каналам связи; хранения, контроля и восстановления информации; загрузки, хранения и исполнения программного обеспечения; оперативного предоставления запрашиваемой информации на устройства вывода.

Организационное обеспечение должно включать документы (положения, должностные инструкции, штатные расписания, квалификационные требования и др.). устанавливающие организационную структуру, функции и порядок взаимодействия между собой подразделений при работе САПР, в том числе инструкции персоналу.

Компоненты организационного обеспечения должны устанавливать организационную структуру системы и подсистем, включая взаимосвязи ее элементов; задачи и функции службы САПР и связанных с нею подразделений проектной организации; права и ответственность должностных лиц по обеспечению создания и функционирования САПР; порядок подготовки и переподготовки пользователей САПР.